|  |
| --- |
| Diario di lavoro |

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | SAM Trevano |
| Data | 2018-09-28 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Oggi abbiamo lavorato per quattro ore sulla documentazione. Inizialmente ho apportato delle modifiche al diagramma di gantt aggiungendo alcune attività, modificando l’ordine, le precedenze e l’aggiunta di alcune milestone.  Successivamente ho fatto il capitolo di design dei dati, delle interfacce tramite excel (bozza) e iniziato il diagramma di flusso completo del capitolo 2.4. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| - |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Rispetto alla mia pianificazione mi trovo un po’ in ritardo ma con la prossima lezione dovrei riuscire a recuperare. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| La prossima giornata di lavoro devo continuare il diagramma di flusso e terminarlo. Inoltre devo accurare la parte di analisi. |